**PROPUESTA COMERCIAL**



EXFIDA (Exposure Finantial Data System)

Sistema para la gestión de Revelaciones, Estados Financieros y generación de XBRL.

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN PARA   
HOLDING DE EMPRESAS CONSORCIO.



Santiago, 09 de Septiembre del 2011

Señora  
**Pamela Barraza**  
**COMPAÑÍA DE SEGUROS CONSORSIO**

**Presente**

La presente propuesta considera la implementación de Corvus XBRL versión Enterprise para la Compañía **BICE VIDA S.A.**

Se toma en consideración la venta de las licencias correspondientes por empresa, la implementación, apoyo a la puesta en marcha y la capacitación, así como un contrato de soporte mensual.

Deseando que la presente propuesta contemple todo lo esperado y atento a sus comentarios, se despide atentamente,

**Rodrigo Reyes C.**

**Gerente de Tecnología.**

**MDR Technology LTDA.**

Tabla de contenido

[1 Exfida. 5](#_Toc336609878)

[1.1 Características generales del producto. 5](#_Toc336609879)

[1.2 Características Técnicas del producto 6](#_Toc336609880)

[1.2.1 Especificaciones técnicas. 6](#_Toc336609881)

[1.2.2 Requerimientos de Hardware y de Software. 7](#_Toc336609882)

[2 Licenciamiento y Soporte. 9](#_Toc336609883)

[2.1 Términos de Soporte (SLA): 9](#_Toc336609884)

[2.2 Mantenciones. 10](#_Toc336609885)

[2.2.1 Mantenciones evolutivas y correctivas por parte de MDR Technology 10](#_Toc336609886)

[2.2.2 Mantenciones evolutivas solicitadas por el Cliente. 10](#_Toc336609887)

[3 Implementación. 11](#_Toc336609888)

[3.1 Servicios incluidos en la implementación. 11](#_Toc336609889)

[3.2 Entregables. 11](#_Toc336609890)

[3.3 Planificación de Actividades. 12](#_Toc336609891)

[3.4 Recursos Requeridos. 13](#_Toc336609892)

[4 Trial. 13](#_Toc336609893)

[5 Adicionales. 14](#_Toc336609894)

[6 Propuesta económica. 14](#_Toc336609895)

[6.1 Licenciamiento inicial e implementación del producto. 14](#_Toc336609896)

[6.2 Licenciamiento y Soporte Anual. 14](#_Toc336609897)

[6.3 Modalidad de pago 15](#_Toc336609898)

[6.4 Garantía 15](#_Toc336609899)

# Exfida.

## Características generales del producto.

* Exfida es un software que posibilita administrar de manera eficaz sus Revelaciones de Estados Financieros para el estándar IFRS.
* Provee herramientas que permiten validar sus Revelaciones contra los estados financieros de su Compañía, asegurando la calidad de los datos informados.
* Proporciona herramientas de control que conceden una visión amplia sobre el estado de completitud de los datos para los períodos informados. (Workflow de aprobación).
* Es producto totalmente versátil que se ajusta a todos los posibles escenarios impuestos por la Superintendencia de Valores y Seguros, brindando una capacidad de adaptación única a la hora de enfrentar los cambios en los modelos de entrega de la información de Revelaciones, Estados Financieros y la Generación de los Reportes en Formato XBRL.
* Posee su propio módulo de generación de XBRL el cual independiza a su Empresa de los proveedores externos al momento de generar él envió de XBRL a la SVS.
* Aplicación 100% web y visible desde su Intranet o desde la Nube.
* Revelaciones totalmente configurables según las normativas.

## Características Técnicas del producto

### Especificaciones técnicas.

**Arquitectura de Software**: Exfida esta construido bajo los estándares de JEE 5, posee componentes de negocio EJB 3, una capa de persistencia que permite utilizar diversos motores de base de datos relacionales y una capa de presentación construida íntegramente en Java Server Faces 2.0 lo que entrega una gran robustez asegurando la alta disponibilidad, y además de la escalabilidad de los componentes de software.

**Motores de Base de datos soportados**:

* Oracle 9i o superior.
* IBM DB2 versión 8 o superior
* Sybase 12 o superior
* SQL Server 2005 o superior
* PostgreSQL versión 8 o superior
* MySql versión 5.1 o superior con InnoDB.

**Plataformas y arquitectura de Servidores**: Es compatible con las arquitecturas de servidores ya sea en 32 o 64 bits. Indistintamente, Exfida puede ser explotado bajo todos los sistemas operativos que admitan servidores de aplicaciones JAVA compatibles con JEE 5 (Java Enterprise Edition) y Java Virtual Machine versión 1.6.x (JSE).

Servidores de Aplicaciones: Exfida se encuentra certificado para ser operado en los siguientes servidores de aplicaciones.

* Jboss Aplication Server version 7.1
* Glassfish Aplication Server Enterprise Edition version 3.1.2

### Requerimientos de Hardware y de Software.

#### Requerimientos de hardware (Servidor de Aplicaciones).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plataformas SolarisTM | | | | | |
| Sistema operativo | **Memoria RAM mínima** | **Memoria  RAM recomendada** | **Espacio en disco mínimo** | **Espacio en disco recomendado** | **Versión de máquina virtual de java** |
| Solaris 10 (SPARCTM platform) | 2GB | 4 GB | 1 GB libre | 2 GB libre | JDK 1.6.x |
| Solaris 10 (x86 platform) | 2GB | 4 GB | 1 GB libre | 2 GB libre | JDK 1.6.x |
| OpenSolarisTM | 2GB | 4 GB | 1 GB libre | 2 GB libre | JDK 1.6.x |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plataformas Linux | | | | | |
| Sistema operativo | **Memoria RAM mínima** | **Memoria  RAM recomendada** | **Espacio en disco mínimo** | **Espacio en disco recomendado** | **Versión de máquina virtual de java** |
| RedHat Enterprise Linux 5.0 | 2GB | 4 GB | 1 GB libre | 2 GB libre | JDK 1.6.x |
| RedHat Enterprise Linux 4.0 | 2GB | 4 GB | 1 GB libre | 2 GB libre | JDK 1.6.x |
| SuSE Linux Enterprise Server 10 | 2GB | 4 GB | 1 GB libre | 2 GB libre | JDK 1.6.x |
| Ubuntu Linux 12.4 | 2GB | 4 GB | 1 GB libre | 2 GB libre | JDK 1.6.x |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows | | | | | |
| Sistema operativo | **Memoria RAM mínima** | **Memoria  RAM recomendada** | **Espacio en disco mínimo** | **Espacio en disco recomendado** | **Versión de máquina virtual de java** |
| Windows 2008, 2012 Server | 4 GB | 6 GB | 1 GB libre | 2 GB libre | JDK 1.6.x |

#### Requerimientos de Software (Servidor de Aplicaciones).

Servidor de aplicaciones que soporte la especificación de Java Enterprise Edition 5, Versión de Java Standart Edition 1.6.x y contenedor de EJB´s.

Los servidores de aplicaciones certificados para la correcta implementación del producto Exfida son:

* Jboss Aplication Server versión 7.1.

#### Tamaño de instalación y estimación de crecimiento de la base de datos.

**Servidor de aplicaciones**:

Tamaño en disco ocupado por la instalación 150 MB. Se debe considerar que en un ambiente clusterizado este espacio debe estar disponible en cada maquina clúster donde se replique la instalación de los ejecutables de la aplicación.

**Base de datos:**

* Tamaño inicial en Mega Bytes **sin configuración inicial** de Revelaciones: 200 MB **por Rut de Empresa** incluida en la instalación.
* Tamaño inicial en Giga Bytes **con configuración inicial** de Revelaciones: 1.5 GB **por Rut de Empresa** incluida en la instalación.

Se estima el **crecimiento trimestral** de la base de datos en 1.4 GB **por Rut de Empresa** incluida en la instalación.

# Licenciamiento y Soporte.

En la compra del producto se incluye el licenciamiento y el soporte por el periodo de un año.

Los términos del soporte y los tiempos de respuesta (SLA) se detallan a continuación:

## Términos de Soporte (SLA):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Soporte | Descripción | Tiempo de respuesta |
| Soporte de Primer Nivel | Este es el nivel de soporte inicial, responsable de las incidencias básicas del producto, en este soporte de primer nivel se incluyen:   * Incidentes básicos del producto. * Dudas funcionales no aclaradas en las instancias de capacitación. | Soporte telefónico 8\*5 |
| Soporte de Segundo Nivel | Este nivel de soporte comprende problemáticas que impidan el normal régimen de explotación del producto:   * Acá se contemplan los incidentes que puedan producirse por bugs o errores propios del producto | Resolución AM / PM en día hábil. Además de la evaluación de la problemática para establecer políticas de contingencia que permitan una resolución lo mas pronta posible. |
| Soporte de Tercer Nivel | Este nivel comprende errores críticos de la aplicación y que impidan el funcionamiento del producto por bugs o errores propios de este. | Resolución con un técnico especializado en terreno presentándose en un máximo de 2 horas de reportado el incidente. |
|  |  |  |
| Sitio de Contingencia | En caso de que el cliente lo solicite y por problemas en la infraestructura TI de la compañía se establece que MDR entregará un sitio de contingencia de la aplicación el cual estará disponible mientras dure el periodo de contingencia o se emita la FECU y la instancia XBRL del periodo (lo que suceda primero). | **Condiciones**:  El sitio de contingencia debe ser solicitado por el cliente como mínimo con 12 horas de anticipación y es de responsabilidad del cliente suministrar los datos necesarios para replicar los ambientes y poder cumplir con el ingreso de la información y la emisión de la FECU y las instancias XBRL respectivas.  Una vez solucionada la contingencia MDR Technology se hará responsable de restaurar los datos modificados en el sitio de contingencia en los ambientes de Consorcio. |

## Mantenciones.

### Mantenciones evolutivas y correctivas por parte de MDR Technology

La licencia anual concede el derecho al cliente de recibir las actualizaciones Correctivas al producto generadas por MDR así como las Mantenciones Evolutivas y de nuevas funcionalidades incluidas al producto por MDR Technology.

### Mantenciones evolutivas solicitadas por el Cliente.

Cualquier otra mantención Evolutiva que requiera el grupo Consorcio para las instalaciones del producto será evaluada como una localización del producto para la empresa y deberá ser cuantificada al momento de contar con los requerimientos de la funcionalidad a implementar.

# Implementación.

La instalación y puesta en marcha del producto estará a cargo de un Jefe de Proyecto quien tendrá la responsabilidad global de coordinar las actividades de implementación. Coordinará las actividades de los equipos de trabajo y realizará todas las gestiones necesarias para entregar la solución propuesta dentro de los plazos convenidos.

## Servicios incluidos en la implementación.

Dentro de los aspectos fundamentales de la implementación se detalla:

* Instalación del Producto en la infraestructura del cliente.
* Configuración inicial de las revelaciones para las Compañías de Seguros y Sociedades anónimas.
* Capacitación de 2 usuarios Administradores del producto.
* Capacitación de Usuarios finales de la aplicación.
* Soporte por 1 Año en base a las condiciones descritas con anterioridad, a partir de la recepción del producto instalado.

## Entregables.

Se definen los siguientes entregables.

* Manual de usuario Administrador.
* Manual de usuario final.
* Licencia del producto Exfida sin limite de usuarios.
* Ejecutables y archivos de configuración para la respectiva instalación del producto.

## Planificación de Actividades.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Duración | Responsable |
| Habilitación de los ambientes de explotación del producto (producción) |  | Consorcio. |
| Ambiente de Base de Datos | 2 días | Consorcio. |
| Servidor de Aplicaciones. | 2 días | Consorcio. |
| Instalación del producto | 4 días | MDR Technology. |
| Parametrización del Producto | 5 días | MDR Technology. |
| Configuración de las revelaciones | 4 días por Empresa que requiera configurar las revelaciones previa entrega de la información de revelaciones en formato Microsoft Excel por parte de Consorcio. | MDR Technology. |
| Pruebas de aceptación de usuario (UAT) | 10 días | Consorcio y MDR Technology. |
| Puesta en Marcha y seguimiento |  | Consorcio y MDR Technology. |

## Recursos Requeridos.

|  |  |
| --- | --- |
| Recurso | Descripción |
| Jefe de proyecto CONSORCIO | El cliente en este caso CONSORCIO deberá asignar un Jefe de Proyecto para la implementación el cual será la contraparte valida del proyecto. |
| Operadores del sistema | CONSORCIO deberá asignar de manera oportuna los operadores del sistema para la respectiva capacitación. |
| Administradores del sistema | CONSORCIO deberá asignar de manera oportuna los Administradores del sistema para la respectiva capacitación. |
| Permisos de acceso a sus dependencias | Permisos para el acceso a sus dependencias a las cuales sea necesario ingresar para la ejecución de los servicios. |
| Infraestructura de Servidores tanto de base de datos como de Servidor de aplicaciones y servidor de archivo. | CONSORCIO debe proveer la infraestructura de servidores necesaria para la instalación, configuración y puesta en marcha del producto EXFIDA.  Todo esto según las especificaciones de Hardware y Software entregadas. |
| Acceso a su e infraestructura de Servidores | Permisos del acceso oportuno a los servidores necesarios para la instalación y configuración del producto. |
| Conexión a Internet | Conexión a Internet con los mecanismos de seguridad de la compañía. |

# Trial.

Se establece un periodo Trial de 15 días en el cual el cliente tendrá la oportunidad de probar las funcionalidades del Producto Exfida.

El sitio Trial será implementado por MDR Technology en su propia infraestructura TI. Esta habilitación de Trial no tendrá ningún costo para el Cliente.

Los datos generados en el ambiente de prueba del producto no serán respaldados y serán borrados una vez que el periodo de 15 días gratis termine.

# Adicionales.

|  |  |
| --- | --- |
| Requerimiento | Precio. |
| Conexión a Directorio LDAP del Cliente. | 100 UF. |
| Considerar las validaciones entre notas. | Dado a que esta funcionalidad constituye un aporte en el crecimiento del producto y estamos interesados en establecer relaciones duraderas y de calidad con nuestros clientes. Esta funcionalidad será implementada **sin costo para CONSORCIO.** |
| Presentación del reporte de notas en distintos formatos, según sea el destinatario del documento. Ejemplos: Formato para SVS, formato para Directorio | 100 UF. |

# Propuesta económica.

## Licenciamiento inicial e implementación del producto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cantidad de Licencias | Costo individual CONSORCIO | TOTAL |
| 3 | 780 UF por RUT. | 2340 UF. |
| 10 | 490 UF por RUT. | 4900 UF. |
| Sistema Abierto Hasta 20 RUT | 295 UF por RUT. | 5900 UF. |
|  |  |  |

## Licenciamiento y Soporte Anual.

En contrato de licenciamiento y soporte anual corresponde a un 18% sobre el costo de licenciamiento inicial.

## Modalidad de pago

* **Licencias:** Pago contado.
* **Implementación de requerimientos adicionales**
  + 50% Contra Orden de Compra.
  + 50% Al finalizar el Proyecto.
* **Soporte y actualización de versiones:** Incluida en el precio.
* **Capacitación de usuarios:** Incluida en el precio.

## Garantía

6 meses desde la recepción del producto.